Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/193/05

z dnia 28 lutego 2005r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 – 2007 /pierwsza aktualizacja/

| Lp. | Nazwa instytucji i opis zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa) | Dotychczasowe nakłady | Planowane wydatki w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|  |  |  |  |  | Środki z budżetu gminy | Dofinanso-wanie | Środki z budżetu gminy | Dofinanso-wanie | Środki z budżetu gminy | Dofinanso- wanie | Środki z budżetu gminy | Dofinanso-wanie |
| 1. | Oczyszczalnia ścieków w Buku – modernizacja i rozbudowa | 2006 - 2007 | 6.204.000,00 zł |  |  |  |  |  | 1.551.000, | 1.551.000,00 ZPORR | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 ZPORR |
| 2. | Kanalizacja sanitarna – Dworcowa – Dobieżyńska w Buku | 2005 -2007 | 7.121.058,00 zł |  | 140.000,00 |  | 150.000 |  | 1.707.765,00 | 1.707.764,00 ZPORR | 1.707.765,00 | 1.707.764,00 ZPORR |
| 3. | Oczyszczalnia ścieków w Niepruszewie | 2005 - 2006 | 4.220.000,00 zł |  |  |  | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 ZPORR | 300.000,00 | 300.000,00 ZPORR |  |  |
| 4. | Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na terenach AG w Niepruszewie – gmina Buk | 2004 - 2006 | 9.444.982,00 zł |  | 1.422.022,95 |  | 1.473.997,25 | 1.473.998,00 ZPORR | 2.537.481,80 | 2.537.482,00 ZPORR |  |  |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej na terenach AG w Niepruszewie – gmina Buk – Etap III | 2005 | 625.830,00 zł |  |  |  | 200.000,00 |  | 425.830,00 |  |  |  |
| 6. | Budowa sieci gazowej na terenach AG w Niepruszewie – Gmina Buk – Etap III | 2005 | 300.000,00 zł |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Gazyfikacja wsi: Otusz, Wysoczka, Żegowo, Wiktorowo, Pawłówko, Cieśle | 2007 - 2009 | 1.050.000,00 zł |  |  |  |  |  |  |  | 500.000,00 | 550.000,00 LOKGAZ |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej Dobieżyn – Otusz-Józefowo | 2005 | 202.000,00 zł |  |  |  | 202.000,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wykonanie odwiertu otworu hydrogeologicznego na ujęciu wody Kalwy – gm. Buk | 2006 | 150.000,00 zł |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |
| 10. | Parking dla samochodów osobowych przy ul. Mury | I etap 2005 II etap 2007 | 237.000,00 zł |  |  |  | I etap 37.000,00 |  |  |  | II etap 200.000,00 |  |
| 11. | Modernizacja budynku i parku MGOK | 2005 - 2006 | 248.400,00 zł |  |  |  | 150.000,00 |  | 98.400,00 |  |  |  |
| 12. | Modernizacja ulicy Powstańców Wielkopolskich w Buku | 2005 – 2006 | 1.161.791,00 zł |  |  |  | 800.000,00 |  | 361.791,00 |  |  |  |
| 13. | Modernizacja ulic: Kościuszki i Czarnieckiego w Buku | 2005 – 2006 | 1.130.790,00 zł |  |  |  | 450.000,00 |  | 680.790,00 |  |  |  |
| 14. | Budowa ulic: Kosynierów Bukowskich, 26 Stycznia i Chylińskiego w Buku | 2005 | 1.000.000,00 zł |  |  |  | 1.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Gazyfikacja wsi Szewce, Dakowy Suche, Sznyfin, Dobra | 2005 - 2007 | 805.000,00 zł |  |  |  | 160.000,00 | 111.666,66 LOKGAZ | 160.000,00 | 111.666,66 LOKGAZ | 150.000,00 | 111.666,68 LOKGAZ |
| 16. | Remont pomostu - kąpielisko w Niepruszewie | 2005 | 105.470,00 zł | 23.598,85 | 31.870,39 |  | 50.000,76 |  |  |  |  |  |
| 17. | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niepruszewie – gmina Buk | 2005 – 2006 | 1.472.392,33 zł |  |  |  | 481.579,00 | 480.000,00 ZPORR | 255.407,33 | 255.406,00 ZPORR |  |  |
| 18. | Dostosowanie gminnego składowiska odpadów komunalnych we wsi Wysoczka do wymogów zawartych w przepisach o odpadach | 2005 | 400.000,00 zł |  |  |  | 400.000,00 Pokrywa Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku bez udziału środków z budżetu gminy |  |  |  |  |  |
| 19. | Winda dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Buku | 2005 | 110.000,00 zł |  |  |  | 110.000,00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie sportowym w Buku | 2005 | 150.000,00 zł |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |
| 21. | Modernizacja istniejącej trybuny gruntowej zlokalizowanej na boisku sportowym w Buku przy ulicy Sportowej | 2005 | 375.658,13 zł |  |  |  | 375.658,13 |  |  |  |  |  |
| 22. | Remont chodnika na ul. Szkolnej (strona zachodnia) w Buku | 2005 | 45.300,00 zł |  |  |  | 45.300,00 |  |  |  |  |  |
| 23. | Zasilanie energią elektryczną – oświetlenie uliczne osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Jarzębinowej w Buku | 2005 – 2006 | 109.540,14 zł |  |  |  | 50.000,00 |  | 59.540,14 |  |  |  |
| 24. | Zasilanie energią elektryczną – oświetlenie uliczne drogi wojewódzkiej nr 307 (ul. Poznańska w Niepruszewie) oraz drogi powiatowej nr 32 168 (ul. Leśna w Niepruszewie) | 2007 | 410.000,00 zł |  |  |  |  |  |  |  | 410.000,00 |  |
| 25. | Zatoki parkingowe dla samochodów osobowych przy ul. Dworcowej | 2006 | 290.000,00 zł |  |  |  |  |  | 290.000,00 |  |  |  |
| 26. | Budowa Parku leśnego w Niepruszewie | 2005 | 240.000,00 zł |  |  |  | I wariant 240.000,00 II wariant 120.000,00 | II wariant 120.000,00 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej |  |  |  |  |
| 27. | Modernizacja Placu Przemysława | 2005 | 200.000,00 zł |  |  |  | 200.000,00 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  | 37.809.211,60 zł | 23.598,85 zł | 1.593.893,34 zł | I opcja 12.311.199,80 zł /+ 400.000,00/ II opcja 12.191.199,80 zł /+400.000,00/ | 15.041.323,93 zł | 8.439.195,68 zł |