# Uchwała Nr  LI/270/06 Rady Miasta  i  Gminy Buk

z dnia 28 marca 2006 r.

zmieniająca Uchwałę  Nr VII/38/03 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia  11 lutego 2003 r.

w  sprawie  uchwalenia    wieloletniego  planu  rozwoju  i modernizacji  urządzeń

wodociągowych  i kanalizacyjnych  w latach  2003-2006  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  w  Buku

Na  podstawie art. 21  ust. 5  ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  ( Dz.U. Nr 72,  poz.747 ;  z 2002 r.  Nr 113,  poz. 984;  z 2004 r. Nr  96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz.729, Nr 130, poz.1087 )  w   związku  z  art. 40  ust. 1  ustawy   z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym   (Dz.U.  z 2001 r.  Nr  142,  poz.1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz.558, Nr 113,  poz. 984,  Nr 153,  poz.1271,  Nr 214,  poz.1806 ;  z 2003 r.  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz.1568 ;  z  2004 r. Nr 102,  poz.1055,   Nr 116,  poz.1203 ; z 2005 r.  Nr 172,  poz.1441,  Nr 175, poz.1457 )   Rada  Miasta  i  Gminy  Buk  uchwala  co  następuje  :

§ 1. W uchwale  Nr VII/38/03  Rady  Miasta  i Gminy Buk  z dnia 11 lutego 2003 r.  w sprawie  uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych   w  latach  2003-2006  dla  Zakładu  Gospodarki Komunalnej  w  Buku  wprowadza  się  następującą  zmianę :

1. Załącznik Nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Buk.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI/270/06					Rady Miasta i Gminy Buk

z  dnia  28 marca 2006 r.

w  sprawie  uchwalenia  planu  rozwoju

i  modernizacji  urządzeń wodociągowych

i  kanalizacyjnych  w latach 2003-2006

dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej

w Buku

## PLAN  ROZWOJU  I  MODERNIZACJI  URZĄDZEŃ  WODOCIĄGOWYCH

I   KANALIZACYJNYCH  NA  LATA  2003 – 2006

### URZĄDZENIA  WODOCIĄGOWE

1.Budowa  sieci   wodociągowej  wraz z przyłączami  Otusz - Józefowo

-   szacunkowy koszt inwestycji    -   250.000,00 zł

-   źródło finansowania                  -   budżet  Miasta i Gminy

-   okres realizacji                           -  2005 r.

2.Przebudowa  (częściowa ) rurociągów  wody  surowej – Stacja  Uzdatniania Wody  Buk

-  szacunkowy koszt inwestycji      -  8.000,00 zł

-  źródło finansowania                    -  Zakład  Gospodarki  Komunalnej

-  okres realizacji                            -  2005 r.

3.Modernizacja  sieci  wodociągowej  ul.Przemysłowa   -  685 mb

- szacunkowy koszt inwestycji       -  85.000,00 zł

- źródło finansowania                     -  Zakład Gospodarki Komunalnej

- okres  realizacji                            -  2005 - 2006 r.

4.Zakup  pomp głębinowych – 3 szt.

-  szacunkowy koszt inwestycji      -  24.000,00 zł

-  źródło  finansowania                   -  Zakład  Gospodarki Komunalnej

-  okres  realizacji                           -   2005 r.

5. Wykonanie odwiertu otworu hydrogeologicznego na ujęcie wody  - Kalwy

-  szacunkowy koszt inwestycji     -  120.000,00 zł

-  źródło finansowania                   -   budżet Miasta i Gminy

-  okres realizacji                           -   2006 r.

6. Budowa  sieci wodociągowej  -  tereny AG w Niepruszewie  - etap III  zakończenie

-  szacunkowy koszt inwestycji    -    200.000,00 zł

-  źródło finansowania                   -   budżet Miasta i Gminy

-  okres  realizacji                          -    2005 r.

### 7. Modernizacja sieci wodociągowej   ul.Powstańców Wlkp.  w  Buku

- szacunkowy koszt inwestycji     -  120.000,00 zł

- źródło finansowania                   -  środki   własne ZGK

- okres realizacji                           -  2005 r.

8. Budowa sieci wodociągowej  - Niepruszewo, ul.Poznańska

- szacunkowy koszt inwestycji   - 45.000,00 zł

- źródło  finansowania                 - budżet  Miasta i Gminy Buk  -GFOŚ i GW

- okres realizacji                           - 2005 r. - 2006 r.

9. Budowa sieci wodociągowej  - Kalwy

-   szacunkowy  koszt inwestycji    - 70.000,00 zł

-   źródło  finansowania                   - budżet  Miasta i Gminy Buk  - GFOŚ i GW

-   okres realizacji                            - 2005 r. –2006 r.

10. Budowa sieci wodociągowej  -  Pawłówko

-  szacunkowy koszt inwestycji    -  49.000,00 zł

-  źródło  finansowania                 -  budżet  Miasta i Gminy Buk

-  okres realizacji                          -  2005 r. – 2006 r.

11. Budowa sieci wodociągowej  -  Wielkawieś ul.Strzelecka

-  szacunkowy koszt inwestycji    -  90.000,00 zł

-  źródło finansowania                  -  budżet  Miasta i Gminy Buk  -GFOŚ  i GW

-  okres realizacji                           -  2005 r. – 2006 r.

12. Modernizacja  sieci wodociągowej  w Buku, ul.Kościuszki

-  szacunkowy  koszt inwestycji      -  80.000,00 zł

-  źródło  finansowania                     -  środki własne  ZGK

-  okres realizacji                              -  2005 r.

13. Budowa sieci wodociągowej   w  m. Sznyfin

- szacunkowy koszt inwestycji    -  85.000,00 zł

- źródło finansowania                  -   budżet Miasta i Gminy Buk

- okres realizacji                          -   2005 r. –2006 r.

14. Budowa sieci wodociągowej  -Wysoczka, Żegowo

-    szacunkowy koszt  inwestycji     -  100.000,00 zł

-    źródło finansowania                    -  środki własne  ZGK

-    okres realizacji                            -   2006 r.

### URZĄDZENIA   KANALIZACYJNE

1.Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni  ścieków   w Buku

-  szacunkowy koszt inwestycji            -  6.204.000,00 zł

-  źródło finansowania                          -  budżet Miasta i Gminy

-  okres realizacji                                  -  2005 –2006 r.

2.Modernizacja  odcinka  sieci  kanalizacji  od obwodnicy  do ul.Kościuszki  w Buku

- szacunkowy  koszt inwestycji            -  300.000,00 zł

- źródło finansowania                           -   Zakład Gospodarki Komunalnej

- okres realizacji                                   -   2004 - 2005 r.

3.Budowa kanalizacji  sanitarnej  :  ul.Dobieżyńska,  Szkolna,  Szarych Szeregów,

Dworcowa, Mury, Przemysłowa, Mickiewicza, Przykop, Wojtczaka, Glinki, Wegnera

wraz  z przepompownią  przy  ul.Przykop  w Buku

- szacunkowy koszt                           -  5.836.933,00  zł

- źródło  finansowania                       -  budżet Miasta i Gminy

-    okres  realizacji                                -  2006 – 2008 r.

4.Oczyszczalnia  ścieków   w Niepruszewie

- szacunkowy  koszt inwestycji             - 3.975.361,00 zł

- źródło finansowania                            - budżet  Miasta i Gminy

- okres realizacji                                    - 2004 - 2007 r.

5.Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej   ul.Powstańców Wlkp.  w Buku

- szacunkowy koszt inwestycji              -  250.000,00 zł

- źródło  finansowania                           -   budżet  Miasta i Gminy

- okres realizacji                                    -   2005 r.

6.Budowa   odcinka  sieci  kanalizacji  deszczowej   w Buku, ul.Chylińskiego

- szacunkowy koszt inwestycji         -    135.000,00 zł

- źródło  finansowania                      -    budżet  Miasta i  Gminy

- okres realizacji                               -    2005 r.

7. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – Wielkawieś Os. Kwiatowe

-   szacunkowy koszt inwestycji             -  2.500.000,00 zł

-   źródło finansowania                           -   budżet Miasta i Gminy

-   okres realizacji                                   -   2006 –2008 r.

## UZASADNIENIE

UCHWAŁY  Nr LI/270/06  RADY  MIASTA  I  GMINY  BUK

z  dnia  28 marca 2006 r.

zmieniająca  Uchwałę Nr VII/38/03  Rady Miasta i Gminy  Buk

z dnia 11 lutego 2003 r.

w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych  w latach 2003-2006  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  w  Buku.

Na podstawie   przedstawionej oceny wody  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu  w  zakładowym  wodociągu  we  wsi  Wysoczka  stwierdzono, że  jakość wody pod względem mętności, zawartości żelaza i manganu  nie odpowiada wymaganiom wody do spożycia  przez ludzi ( warunkowa przydatność wody do spożycia). Ponadto  w dniu  03.01.2006 r.  Spółka Akcyjna „FORTUNE”  w  Poznaniu, ul.Mielżyńskiego 20  dokonała  zakupu Gospodarstwa Rolnego  w Wysoczce  na  terenie,  którego  posadowiona  jest  hydrofornia  stanowiąca źródło zaopatrzenia  w  wodę  mieszkańców  wsi  Wysoczka  i  Żegowo.

Natomiast  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  odprowadzanie  ścieków   zgodnie  z art.3 ust.1 ustawy  z  dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym odprowadzaniu  ścieków  ( Dz.U. Nr 72, poz.747 )  należy   do  zadań  własnych  gminy   stąd podjęcie  działań   w   zakresie   budowy  sieci  wodociągowej  Wysoczka- Żegowo.

W związku z powyższym  podjęcie  niniejszej  uchwały   uważa  się  za  celowe  i  w  pełni  zasadne.