# UCHWAŁA   NR XIII/93/2011   RADY  MIASTA I GMINY  BUK

z dnia 29 listopada 2011 r.

zmieniająca  Uchwałę  Nr  VI/ 32/07  Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych  w latach 2007 – 2013  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku.

Na podstawie art.21 ust.5  ustawy z dnia z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (  Dz.U. z  2006 r.  Nr 123, poz.858  z późn. zm. )  w  związku  z  art.40  ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z  późn. zm. )   Rada   Miasta  i  Gminy  Buk  uchwala   co   następuje :

§ 1. W  Uchwale Nr VI/32/07  Rady Miasta i Gminy Buk  z  dnia 30 stycznia 2007 r.  w sprawie  uchwalenia  wieloletniego  planu   rozwoju  i  modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  w latach 2007 - 2013 dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w  Buku,  wprowadza  się  następującą   zmianę :

- Załącznik  Nr 1  do w/w  uchwały  otrzymuje  brzmienie  jak  załącznik  Nr 1  do  niniejszej  uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Załącznik Nr 1  do Uchwały  Nr XIII/93/2011

Rady Miasta i Gminy Buk z   dnia 29 listopada 2011 r.

zmieniającej  Uchwałę Nr VI/32/07  Rady Miasta

i Gminy Buk  z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych  w  latach   2007-2013  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Buku

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I  KANALIZACYJNYCH  W  LATACH   2007-2013.

Urządzenia wodociągowe

- Wymiana przyłączy wodociągowych w m. Niepruszewo ul. Jarzębinowa , Akacjowa, Lipowa, Jaśminowa

- szacunkowy koszt inwestycji          - 87.000,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK

- okres realizacji                                - 2008 - 2009

- Wymiana sieci wodociągowej -  droga prowadząca  od torów  PKP   w kierunku  wsi  Szewce:  na odcinku wsi Dobieżyn ul. Michalin i  dalej w kierunku   wsi Szewce,

ul. Bukowska do drogi prowadzącej do Dobieżyna, ul.Podgórna

- szacunkowy koszt inwestycji          - 108.000,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK

- okres realizacji                                - 2011

- Wymiana rurociągów tłocznych w m. Buk  ( od studni do SUW )

- szacunkowy koszt inwestycji          - 40.000,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK

- okres realizacji                                - 2010

- Wymiana  sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami  w  m. Buk, od skrzyżowania

ul. Św. Rocha  i   ul. Wielkowiejskiej  do  stadionu  (odcinek 208 mb )

- szacunkowy koszt inwestycji          - 29.000,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK

- okres realizacji                                - 2008

- Włączenie do eksploatacji studni głębinowej w m. Kalwy

- szacunkowy koszt inwestycji          - 30.000,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK

- okres realizacji                                - 2007

-2-

6. Zakup pomp głębinowych dla ujęć Dobieżyn, Kalwy, Szewce, Dakowy Suche

- szacunkowy koszt inwestycji                  - 56.000,00

- źródło finansowania                                - środki własne ZGK

- okres realizacji                                        - 2007-2011

7. Wymiana  sieci wodociągowej ul. Dobieżyńska, Szarych Szeregów , ul. Mickiewicza

w Buku

- szacunkowy koszt inwestycji                  - 219.400,00

- źródło finansowania                                - środki własne ZGK   -123.400,00

budżet M i G            -   96.000,00

- okres realizacji                                        - 2008 - 2009

8. Wymiana  sieci wodociągowej ul. Przemysłowa w m. Buk

- szacunkowy koszt inwestycji                  - 85.000,00

- źródło finansowania                                - środki własne ZGK

- okres realizacji                                        - 2006 – 2010

9. Wymiana  sieci wodociągowej   Niepruszewo, ul. Wiśniowa

-  koszt  szacunkowy  inwestycji               -  16.000,00

-  źródło finansowania                               -  środki własne ZGK

-  okres realizacji                                       -  2009

10. Wymiana rurociągów technologicznych  SUW w  Buku

- koszt szacunkowy inwestycji                   - 55.000,00

- źródło finansowania                                 - środki własne ZGK

- okres realizacji			         - 2012

11. Likwidacja ujęcia wody w m. Dobra

- koszt szacunkowy                                    - 20.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK

- okres  realizacji 			         - 2012

12. Budowa  sieci wodociągowej w  Buku  od  ul. Mickiewicza do  ul. Otuskiej

- koszt szacunkowy			         - 108.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK

- okres realizacji			         - 2012 - 2013

13. Wymiana przyłączy  wodociągowych,  hydrantów,  zasuw  w  ul. Kościelna,

ul. Mury ( od ul. Dworcowej  do  ul. Boh. Bukowskich ),  ul. Poprzeczna,

ul. Ratuszowa  w  Buku

-  koszt szacunkowy                                   - 80.500,00

-  źródło finansowania                                - środki własne ZGK

-  okres realizacji			         - 2012

-3-

Urządzenia kanalizacyjne

- Oczyszczalnia ścieków w Buku  - I etap  modernizacja i rozbudowa

- szacunkowy koszt inwestycji            - 1.700.000,00

- źródło   finansowania                        - budżet  Mi G             -    400.000,00

- środki własne ZGK   - 1.300.000,00

- okres realizacji                                  - 2006-2010

2. Oczyszczalnia ścieków  w Buku  -  II  etap modernizacja i rozbudowa

- szacunkowy koszt inwestycji           - 6.204.000,00

- źródło finansowania                         - budżet M i G            - 2.206.775,00

- środki UE                 - 3.097.225,00

- środki własne  ZGK   -  900.000,00

- okres realizacji                                 -  2012 -2013

## UZASADNIENIE

UCHWAŁY  NR  XIII/93/2011   RADY MIASTA I GMINY  BUK

z dnia 29 listopada 2011 r.

zmieniającej  Uchwałę  Nr VI/32/07  Rady  Miasta i Gminy Buk

z dnia  30 stycznia 2007 r.

w  sprawie  uchwalenia   wieloletniego   planu   rozwoju   i   modernizacji    urządzeń                      wodociągowych    i  kanalizacyjnych   w   latach   2007 – 2013   dla    Zakładu             Gospodarki  Komunalnej  w  Buku

Zgodnie  z  art.  21 ust.5  ustawy  z  dnia  7  czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków   ( Dz.U.  z  2006 r.  Nr 123,  poz.858  )  Zakład Gospodarki  Komunalnej  w  Buku  opracował   wieloletni plan  rozwoju  i  modernizacji   urządzeń  wodociągowych i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  ich  posiadaniu   na  lata  2007-2013.

W  związku  z  realizacją  zadań  z  zakresu  urządzeń   wodociągowych   Zakład

Gospodarki  Komunalnej   planuje  w  2012 - 2013 r.  wykonać  kolejne   inwestycje :

-  wymiana  rurociągów  technologicznych w Stacji Uzdatniania Wody  w Buku,

-  likwidacja ujęcia wody w  m. Dobra,

-  budowa sieci wodociągowej  na odcinku   od  ul. Mickiewicza   do  ul. Otuskiej

w Buku,

-  wymiana  przyłączy wodociągowych, hydrantów, zasuw  na odcinku  :

ul. Kościelna, ul. Mury ( od ul.Dworcowej do ul.Boh.Bukowskich ), ul. Poprzeczna

i ul.Ratuszowa  w  Buku,

co   w   konsekwencji   wskazuje    do   wprowadzenia   w/w   przedsięwzięć   do

wieloletniego   planu   rozwoju   i  modernizacji   urządzeń   wodociągowych    i

kanalizacyjnych  w  latach  2007-  2013.

Stąd  podjęcie   niniejszej  uchwały  uważa  się   za  celowe  i  w  pełni zasadne.