UCHWAŁA NR   XXXVIII/277/2013  RADY  MIASTA  I GMINY BUK

z dnia 20 grudnia  2013 r.

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/215/2013 Rady  Miasta  i  Gminy  Buk  z   dnia 26 marca 2013 r. w  sprawie   uchwalenia  wieloletniego planu  rozwoju i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i   kanalizacyjnych   w  latach  2013 - 2017   dla   Zakładu  Gospodarki   Komunalnej  Sp. z o.o.  w  Buku.

Na podstawie art.21 ust.5 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  ( t.j. Dz.U. z 2006 r.  Nr 123,  poz. 858 ze  zmianami)  w  związku  z   art.18  ust.2  pkt.6  ustawy   z  dnia  8  marca  1990 r.  o samorządzie gminnym ( t.j.  Dz.U. z 2013 r.  poz.594)  Rada  Miasta i Gminy  Buk  uchwala  co następuje :

§ 1.  W  Uchwale Nr  XXX/215/2013  Rady  Miasta  i Gminy Buk  z  dnia 26 marca 2013 r.  w  sprawie  uchwalenia wieloletniego  planu   rozwoju   i modernizacji  urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych   w   latach  2013 - 2017  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o.o.  w   Buku   załącznik  Nr 1  do   w/w  uchwały  otrzymuje   brzmienie  jak  załącznik Nr 1  do  niniejszej  uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Załącznik Nr 1

# do Uchwały Nr  XXXVIII/277/2013

# Rady Miasta i Gminy Buk

# z  dnia 20 grudnia 2013 r.

# Urządzenia wodociągowe

- Budowa sieci wodociągowej - Wielkawieś ul. Otuska w kierunku północnym

- koszt inwestycji                              - 64.257,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Budowa sieci wodociągowej – Wielkawieś, ul. Mickiewicza – ul.Otuska

- koszt inwestycji                               - 103.628,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Renowacja studni głębinowej na ujęciu wody w Buku

- szacunkowy koszt inwestycji          - 70.800,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Renowacja studni głębinowej na ujęciu wody w Kalwach

- szacunkowy koszt inwestycji          - 40.800,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Budowa sieci wodociągowej  -  Niepruszewo, ul. Poznańska (nowe podziały)

- szacunkowy koszt inwestycji          - 190.000,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2014

6.  Budowa sieci wodociągowej - Dobieżyn, ul.Ogrodowa – 250 mb

- szacunkowy koszt inwestycji                  - 35.000,00

- źródło finansowania                                - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                        - 2015

7. Budowa sieci wodociągowej – Dobieżyn, ul.Topolowa – 350 mb

- szacunkowy koszt inwestycji                  - 47.000,00

- źródło finansowania                                - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                        - 2015

8.  Budowa sieci wodociągowej  - Dobieżyn, ul Michalin droga gminna dz. nr 17 – 200 mb

- koszt szacunkowy inwestycji                   - 29.000,00

- źródło finansowania                                 - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2016

9.  Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami- Szewce, ul. Strumykowa 280 mb

- koszt szacunkowy                                    - 60.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres  realizacji 			         - 2016

10.  Remont wieży ciśnień

- koszt szacunkowy			         - 150.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2017

11. Wymiana  przyłączy  wodociągowych  - Buk, ul. Dobieżyńska

- koszt szacunkowy			         - 85.300,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2013

12. Wymiana  przyłączy  wodociągowych  - Buk, ul. Grodziska

- koszt szacunkowy			         - 56.700,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2013 -2014

13.  Wymiana sieci wodociągowej  -   Szewce - Zgoda, ul. Bukowska

- koszt szacunkowy			         - 21.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2013 -2014

# 14.  Wymiana sieci wodociągowej  -  Dobieżyn, ul.Michalin

- koszt szacunkowy			         - 11.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2013 -2014

# 15.  Wymiana przyłączy wodociągowych – Buk, ul.Szarych Szeregów

- koszt szacunkowy			         - 31.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2013

16.  Projekt  na budowę  SUW w Buku

- koszt szacunkowy			         - 100.000,00

- źródło finansowania		         -	środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2014

# Urządzenia kanalizacyjne

- Oczyszczalnia ścieków  Wielkawieś  - projekt  na budowę  oczyszczalni ścieków

- szacunkowy koszt inwestycji            - 120.000,00

- źródło   finansowania                        - środki własne ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji                                  - 2014

2.   Przystosowanie układu pomiarowego do zakupu energii od innych dostawców

na obiektach oczyszczalni w m. Wielkawieś i Niepruszewo

- szacunkowy koszt inwestycji           - 90.000,00

- źródło finansowania                         - środki własne  ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji                                 -  2015-2016

3.  Wymiana przepompowni ścieków w  Buku, ul. Dworcowa

- szacunkowy koszt inwestycji           - 90.000,00

- źródło finansowania                         - środki własne  ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji                                 -  2016-2017

4.  Oczyszczalni ścieków -  Wielkawieś – zakup  pompy do ścieków

- szacunkowy koszt inwestycji            - 8.000,00

- źródło   finansowania                        - środki własne ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji                                  - 2014.

# UZASADNIENIE

UCHWAŁY  NR XXXVIII/277/2013  RADY MIASTA  I  GMINY BUK

z  dnia  20 grudnia 2013 roku

w  sprawie   zmiany Uchwały  Nr  XXX/215/2013   Rady  Miasta  i Gminy Buk  z  dnia 26 marca 2013 r.  w  sprawie uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju i  modernizacji  urządzeń   wodociągowych  i   kanalizacyjnych  w  latach  2013-2017  dla  Zakładu                            Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  w Buku

W  dniu 21.11.2013 r.  do Burmistrza Miasta i Gminy  Buk   wpłynęło  pismo  nr TWK 0310-4/13  z  Zakładu  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w  Buku, ul. Przemysłowa 10  w  sprawie wprowadzenia  zmian  w  „Wieloletnim  planie  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń wodociągowych  i  kanalizacyjnych  w  latach 2013 -2017  dla  Zakładu  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w  Buku”.

W  związku  z planowanym  podłączeniem  kanalizacji  sanitarnej z  Dobieżyna  oraz  z  Buku   do   oczyszczalni  ścieków   w   m. Wielkawieś,  Zakład   Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o.o.

w  Buku  wnioskuję   o wprowadzenie  zmian  w   wieloletnim  planie  rozwoju i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  w latach  2013 – 2017    w  zakresie  urządzeń  kanalizacyjnych,  poz. 1

„Oczyszczalnia  ścieków  Wielkawieś  -  utwardzanie  terenu kostką  brukową

-  szacunkowy  koszt inwestycyjny  -  120.000,00 zł

-  źródło  finansowania                     -  środki  własne  ZGK Sp. z o.o.

-  okres  realizacji                             -  2014 r.”

zastępuje się  treścią :

„Oczyszczalnia  ścieków  Wielkawieś  -  projekt  na  budowę oczyszczalni ścieków

-  szacunkowy  koszt inwestycyjny  -  120.000,00 zł

-  źródło  finansowania                     -  środki  własne  ZGK Sp. z o.o.

-  okres  realizacji                             -  2014 r.”

oraz   wprowadzić  dodatkowo  inwestycję  :

„Oczyszczalnia  ścieków  Wielkawieś  -  zakup pompy do ścieków

-  szacunkowy  koszt inwestycyjny       -  8.000,00 zł

-  źródło  finansowania                          -  środki  własne  ZGK Sp. z o.o.

-  okres  realizacji                                  -  2014 r.”

Ponadto  Zakład  Gospodarki  Spółka z o.o. w Buku  wnioskuje o  wprowadzenie kolejnej  inwestycji  do  powyższego  planu  w  zakresie  urządzeń wodociągowych :

„Projekt  na  budowę  SUW  w   Buku

-  szacunkowy  koszt inwestycyjny  -  100.000,00 zł

-  źródło  finansowania                     -  środki  własne  ZGK Sp. z o.o.

-  okres  realizacji                             -  2014 r.”

W  związku  z  powyższym  podjęcie  niniejszej  uchwały  uważa  się  za celowe  i  w pełni  zasadne.