UCHWAŁA NR  III/12/2014  RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014  oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art.263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2014 rok, które nie wygasają z upływem 2014 r., oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2014 r. zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r., oraz ostateczny termin ich dokonania

| Nr zadania | Zadanie | Ostateczny termin dokonania wydatku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Remont pomieszczeń Biblioteki i Kina w Buku wraz z montażem nowego systemu AV. | 30 marzec 2015 r. |

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 grudnia 2014r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2014 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 076 929,50 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 1 076 929,50 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 076 929,50 |
|  |  |  | - Remont pomieszczeń Biblioteki i Kina w Buku wraz z montażem nowego systemu AV. | 1 076 929,50 |
| Razem: | 1 076 929,50 |

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr  III/12/2014Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 grudnia 2014r.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.

Zgodnie z art. 263 ust. 5 ww ustawy łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą gromadzone  na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. Ustawy.

Z uwagi na brak możliwości zakończenia realizacji zadania w pierwotnie zaplanowanym terminie, tj. w 2014 roku, zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok budżetowy. Powody braku wykorzystania zaplanowanych na ten rok nakładów finansowych, jak również wysokość środków niewygasających z upływem 2014 roku w zadaniu jest następująca:

1. Remont pomieszczeń Biblioteki i Kina w Buku wraz z montażem nowego systemu AV.

Środki niewygasające – kwota 1 076 929,50 zł.

Zadanie to realizowane jest w ramach podpisanej umowy . Termin zakończenia realizacji  tego zadania został określony na 30.10.2014r.  z terminem przedłużenia do 20.11.2014r.

Z uwagi na dalsze niewywiązywanie się z przyjętego haromonogramu realizacji robót inwestycja trwa a termin jej zakończenia jest nie ustalony.

Całość tego zadania planowana jest w ramach budżetu roku 2014 jednak ze względu, na te okoliczności termin realizacji i odbioru będzie w 2015 roku.

Biorąc  powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.