UCHWAŁA   NR  XXXIV/240/2013  RADY  MIASTA  I GMINY BUK

z dnia  27 sierpnia 2013 roku

w  sprawie zmiany Uchwały  Nr XXX/215/2013  Rady Miasta i Gminy Buk z  dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i   kanalizacyjnych  w  latach  2013 - 2017  dla Zakładu Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o.o.  w Buku.

Na podstawie art.21 ust.5 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  ( t.j. Dz.U. z 2006 r.  Nr 123,  poz. 858 ze  zmianami)  w  związku  z   art.18  ust.2  pkt.6  ustawy   z  dnia  8  marca  1990 r.  o samorządzie gminnym ( t.j.  Dz.U. z 2013 r.  poz.594)  Rada  Miasta i Gminy  Buk  uchwala  co następuje :

§ 1.  W  Uchwale Nr  XXX/215/2013  Rady Miasta  i Gminy Buk  z dnia 26 marca 2013 r.  w  sprawie  uchwalenia wieloletniego  planu   rozwoju   i modernizacji  urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych   w   latach  2013 - 2017  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o.o.  w   Buku   załącznik  Nr 1  do   w/w  uchwały  otrzymuje   brzmienie  jak  załącznik Nr 1  do  niniejszej  uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Załącznik Nr 1

# do Uchwały Nr XXXIV/240/2013

# Rady Miasta i Gminy Buk

z  dnia 27 sierpnia 2013 roku

# Urządzenia wodociągowe

- Budowa sieci wodociągowej - Wielkawieś ul. Otuska w kierunku północnym

- koszt inwestycji                              - 64.257,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Budowa sieci wodociągowej – Wielkawieś, ul. Mickiewicza – ul. Otuska

- koszt inwestycji                               - 103.628,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Renowacja studni głębinowej na ujęciu wody w Buku

- szacunkowy koszt inwestycji          - 70.800,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Renowacja studni głębinowej na ujęciu wody w Kalwach

- szacunkowy koszt inwestycji          - 40.800,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Budowa sieci wodociągowej  -  Niepruszewo, ul. Poznańska (nowe podziały)

- szacunkowy koszt inwestycji          - 190.000,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2014

6.  Budowa sieci wodociągowej - Dobieżyn, ul. Ogrodowa – 250 mb

- szacunkowy koszt inwestycji                  - 35.000,00

- źródło finansowania                                - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                        - 2015

7. Budowa sieci wodociągowej – Dobieżyn, ul. Topolowa – 350 mb

- szacunkowy koszt inwestycji                  - 47.000,00

- źródło finansowania                                - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                        - 2015

8.  Budowa sieci wodociągowej  - Dobieżyn, ul Michalin droga gminna dz. nr 17 – 200 mb

- koszt szacunkowy inwestycji                   - 29.000,00

- źródło finansowania                                 - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2016

9.  Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami- Szewce, ul. Strumykowa 280 mb

- koszt szacunkowy                                    - 60.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres  realizacji 			         - 2016

10.  Remont wieży ciśnień

- koszt szacunkowy			         - 150.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2017

11. Wymiana  przyłączy  wodociągowych  - Buk, ul. Dobieżyńska

- koszt szacunkowy			         - 85.300,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2013

12. Wymiana  przyłączy  wodociągowych  - Buk, ul. Grodziska

- koszt szacunkowy			         - 56.700,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2013 -2014

13.  Wymiana sieci wodociągowej  -   Szewce - Zgoda, ul. Bukowska

- koszt szacunkowy			         - 21.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2013 -2014

# 14.  Wymiana sieci wodociągowej  -  Dobieżyn, ul. Michalin

- koszt szacunkowy			         - 11.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2013 -2014

# 15.  Wymiana przyłączy wodociągowych – Buk, ul. Szarych Szeregów

- koszt szacunkowy			         - 31.000,00

- źródło finansowania			         - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			         - 2013

# Urządzenia kanalizacyjne

- Oczyszczalnia ścieków  Wielkawieś  - utwardzenie terenu kostką brukową

- szacunkowy koszt inwestycji            - 120.000,00

- źródło   finansowania                        - środki własne ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji                                  - 2014

2.  Przystosowanie układu pomiarowego do zakupu energii od innych dostawców

na obiektach oczyszczalni w m. Wielkawieś i Niepruszewo

- szacunkowy koszt inwestycji           - 90.000,00

- źródło finansowania                         - środki własne  ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji                                 -  2015-2016

3.  Wymiana przepompowni ścieków w  Buku, ul. Dworcowa

- szacunkowy koszt inwestycji           - 90.000,00

- źródło finansowania                         - środki własne  ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji                                 -  2016-2017

# UZASADNIENIE

UCHWAŁY  NR  XXXIV/240/2013      RADY MIASTA  I  GMINY BUK

z  dnia 27 sierpnia 2013 roku

w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/215/2013 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju i  modernizacji  urządzeń

wodociągowych i  kanalizacyjnych w latach  2013-2017  dla Zakładu

# Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku.

W  dniu 24.06.2013 r.  do Burmistrza Miasta i Gminy  Buk   wpłynęło  pismo  nr TWK 0310-3/13  z  Zakładu  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w  Buku, ul. Przemysłowa 10  w  sprawie wprowadzenia  zmian  w  „Wieloletnim  planie  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń wodociągowych  i  kanalizacyjnych  w  latach 2013 -2017”.

W  związku  z planowanym  remontem   nawierzchni  w  ulicach   ul. Dobieżyńskiej   i  ul. Grodziskiej  w  Buku,  Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.   proponuje  dokonać  wymiany   przyłączy wodociągowych  w  powyższych  ulicach  przed   wykonaniem niniejszego  remontu  nawierzchni. Ponadto Spółka planuje  w  2013  r.  również   zrealizować  wymianę  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Szewce – Zgoda, ul. Bukowska  oraz  w  Dobieżynie, ul. Michalin.

W  związku  z  powyższym  podjęcie  niniejszej  uchwały  uważa  się  za celowe  i  w pełni  zasadne.