# UCHWAŁA  NR X/62/2015 RADY  MIASTA  i  GMINY  BUK

z dnia 23 czerwca   2015 r.

w sprawie   zmiany  Uchwały  Nr  XXX/215/2013   Rady  Miasta  i Gminy Buk  z  dnia 26 marca 2013 r.  w  sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2013 – 2017  dla

Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp.  z o.o. w Buku.

Na  podstawie art.21 ust.5  ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( t.j.  Dz.U. z  2015 r.  Nr 139 )  w  związku  z  art.18 ust.2 pkt.6  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz.594 z późn. zm. )  Rada    Miasta  i  Gminy  Buk  uchwala   co   następuje :

§ 1. W  Uchwale Nr XXX/215/2013   Rady Miasta i Gminy Buk  z   dnia  26 marca  2013 r.  w sprawie  uchwalenia  wieloletniego  planu   rozwoju  i  modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  w latach 2013 - 2017 dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  w  Buku   załącznik Nr 1  do  w/w  uchwały   otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  Nr 1  do  niniejszej  uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały  Nr X/62/2015

Rady Miasta i Gminy Buk

z  dnia 23 czerwca 2015 r.

Urządzenia wodociągowe

- Budowa sieci wodociągowej – Wielkawieś, ul. Otuska w kierunku północnym

- szacunkowy koszt inwestycji          - 64.257,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Budowa sieci  wodociągowej – Wielkawieś, ul. Mickiewicza- ul. Otuska

-  szacunkowy koszt inwestycji          -103.628,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Renowacja  studni głębinowej  na ujęciu wody  w  Buku

- szacunkowy koszt inwestycji          - 70.800,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Renowacja  studni głębinowej  na ujęciu wody w Kalwach

- szacunkowy koszt inwestycji          - 40.800,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2013

- Budowa sieci wodociągowej  - Niepruszewo, ul. Poznańska  ( nowe podziały )

- szacunkowy koszt inwestycji          - 190.000,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2014

6. Budowa sieci wodociągowej – Dobieżyn ul. Ogrodowa  -250 mb

- szacunkowy koszt inwestycji          - 35.000,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. zo.o.

- okres realizacji                                - 2015

7. Budowa sieci wodociągowej – Dobieżyn, ul. Topolowa – 350 mb

- szacunkowy koszt inwestycji          - 47.000,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2015

8. Budowa sieci wodociągowej – Dobieżyn, ul. Michalin  droga gminna dz. nr 17 -200 mb

- szacunkowy koszt inwestycji          - 29.000,00

- źródło finansowania                        - środki własne ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji                                - 2016

9. Wymiana  sieci wodociągowej wraz z przyłączami - Szewce, ul. Strumykowa  280 mb

-  koszt  szacunkowy  inwestycji             - 60.000,00

-  źródło finansowania                             - środki własne ZGK Sp. z o.o.

-  okres realizacji                                     - 2018

10. Remont wieży ciśnień

- koszt szacunkowy inwestycji                - 150.000,00

- źródło finansowania                              - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji			      - 2018

11. Wymiana przyłączy wodociągowych - Buk,  ul. Dobieżyńska

- koszt szacunkowy                                 - 85.300,00

- źródło finansowania			      - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres  realizacji 			      - 2013

12. Wymiana przyłączy wodociągowych – Buk,  ul. Grodziska

- koszt szacunkowy			      - 56.700,00

- źródło finansowania			      - środki własne ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji			      - 2013 - 2014

13. Wymiana sieci wodociągowej – Szewce – Zgoda, ul. Bukowska

-  koszt szacunkowy                                - 21.000,00

-  źródło finansowania                             - środki własne ZGK Sp. z o.o.

-  okres realizacji			      - 2013 -2014

14. Wymiana sieci wodociągowej –  Dobieżyn, ul. Michalin

-  koszt szacunkowy                                - 11.000,00

-  źródło finansowania                             - środki własne ZGK Sp. z o.o.

-  okres realizacji			      - 2013 -2014

15. Wymiana przyłączy wodociągowych – Buk,  ul. Szarych Szeregów

-  koszt szacunkowy                             - 31.000,00

-  źródło finansowania                          - środki własne ZGK Sp. z o.o.

-  okres realizacji			      - 2013

16. Projekt na budowę SUW  w Buku

-  koszt szacunkowy                             - 100.000,00

-  źródło finansowania                          - środki własne ZGK Sp. z o.o.

-  okres realizacji			      - 2014- 2015

16A. Budowa SUW  w Buku

-  koszt szacunkowy                            - 5.322.355,00

-  źródło finansowania                        - środki własne ZGK Sp. z  o.o.

+ środki zewnętrzne

-  okres realizacji			      - 2015- 2016

17. Budowa  sieci wodociągowej   Buk, ul. Dobieżyńska   działka nr 1130/12

-  koszt szacunkowy                             - 13.000,00

-  źródło finansowania                          - środki własne ZGK Sp. z o.o.

-  okres realizacji			      - 2014 - 2015

18. Budowa  sieci wodociągowej  Dobieżyn, ul. Bukowska  działka nr 400/26

-  koszt szacunkowy                              - 28.000,00

-  źródło finansowania                           - środki własne ZGK Sp. z o.o.

-  okres realizacji			       - 2015

19. Budowa sieci wodociągowej – Szewce ul. Mylna

-  koszt szacunkowy                              - 15.000,00

-  źródło finansowania                           - środki własne ZGK Sp. z o.o.

-  okres realizacji			       - 2015

20. Budowa sieci wodociągowej –   Otusz  działka nr 169

-  koszt szacunkowy                              - 27.000,00

-  źródło finansowania                           - środki własne ZGK Sp. z o.o.

-  okres realizacji			       - 2015

21. Budowa sieci wodociągowej –  Wielka Wieś, ul. Ratajczaka  działka nr 401/53

-  koszt szacunkowy                                 - 38.000,00

-  źródło finansowania                              - środki własne ZGK Sp. z o.o.

-  okres realizacji			       - 2016 - 2017

Urządzenia kanalizacyjne

- Oczyszczalnia ścieków – Wielkawieś – projekt na budowę oczyszczalni ścieków

- szacunkowy koszt inwestycji           - 120.000,00

- źródło   finansowania                       - środki własne ZGK  Sp. z o.o.

- okres realizacji                                 - 2014 -2015

- Wymiana przepompowni ścieków w Buku, ul. Dworcowa

- szacunkowy koszt inwestycji           - 90.000,00

- źródło finansowania                         - środki  własne   ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                 - 2016 -2017

- Oczyszczalnia ścieków Wielkawieś – zakup  pompy do ścieków

- szacunkowy koszt inwestycji           - 8.000,00

- źródło finansowania                         - środki  własne   ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                 - 2014

- Budowa  kanalizacji sanitarnej - Buk, ul. Dobieżyńska  działka  nr 1130/12

- szacunkowy koszt inwestycji           - 50.000,00

- źródło finansowania                         - środki  własne   ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                 - 2014- 2015

- Rozbudowa  kanalizacji   sanitarnej wraz  ze  studniami przyłączeniowymi

-  Dobieżyn, ul. Bukowska

- szacunkowy koszt inwestycji           - 130.702,00

- źródło finansowania                         - środki  własne   ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                 - 2018

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przykanalikami ze studnią przyłączeniową  - Wielka Wieś, ul. ks. Infułata Teofila Ratajczaka

- szacunkowy koszt inwestycji           - 297.396,00

- źródło finansowania                         - środki  własne   ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji                                 - 2018

## UZASADNIENIE

UCHWAŁY  NR X/62/2015   RADY MIASTA  i GMINY  BUK

z dnia 23 czerwca  2015 r.

w  sprawie   zmiany  Uchwały Nr  XXX/215/2013   Rady  Miasta  i Gminy Buk  z  dnia 26 marca 2013 r.  w  sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2013 – 2017  dla

Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp.  z o.o. w Buku.

W  dniu  15.06.2015 r.  do  Burmistrza  Miasta  i Gminy  Buk  wpłynęło  pismo  z  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku, ul. Przemysłowa 10 w  sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim planie rozwoju i  modernizacji  urządzeń wodociągowych  i  kanalizacyjnych w latach 2013 -2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w  Buku.”  W  związku  z koniecznością  budowy   Stacji  Uzdatniania Wody  w  Buku   Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  zwrócił   się  z prośbą o  dofinansowanie  Spółki  poprzez podwyższenie  kapitału zakładowego  o  1.000.000,00 zł. Kwota  ta pozwoli  na częściowe  sfinansowanie  inwestycji, jednak  konieczne  będzie  pozyskanie  także  środków zewnętrznych.

Powołując się  na  powyższe podjęcie  niniejszej  uchwały  uważa  się   za  celowe  i  w  pełni  zasadne.