**UCHWAŁA NR XXXVI/253/2017 RADY MIASTA I GMINY BUK**z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie:** **zmiany uchwały nr XXX/215/2013 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2013 - 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Buku.**

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXX/215/2013 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2013 - 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Buku załącznik nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/253/2017  
Rady Miasta i Gminy Buk  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**Urządzenia wodociągowe**

1. Budowa sieci wodociągowej – Wielka Wieś, ul. Otuska w kierunku północnym

- szacunkowy koszt inwestycji - 64.257,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2013

2. Budowa sieci wodociągowej – Wielka Wieś, ul. Mickiewicza- ul. Otuska

- szacunkowy koszt inwestycji -103.628,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2013

3. Renowacja studni głębinowej na ujęciu wody w Buku

- szacunkowy koszt inwestycji - 70.800,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2013

4. Renowacja studni głębinowej na ujęciu wody w Kalwach

- szacunkowy koszt inwestycji - 40.800,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2013

5. Budowa sieci wodociągowej - Niepruszewo, ul. Poznańska (nowe podziały)

- szacunkowy koszt inwestycji - 190.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2014

6. Budowa sieci wodociągowej – Dobieżyn ul. Ogrodowa - 250 mb

- szacunkowy koszt inwestycji - 35.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2015

7. Budowa sieci wodociągowej – Dobieżyn, ul. Topolowa – 350 mb

- szacunkowy koszt inwestycji - 47.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2015

8. Budowa sieci wodociągowej – Dobieżyn, ul. Michalin droga gminna dz. nr 17 - 200 mb

- szacunkowy koszt inwestycji - 29.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2016

9. Remont wieży ciśnień

- koszt szacunkowy inwestycji - **35.000,00**

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - **2017**

10. Wymiana przyłączy wodociągowych - Buk, ul. Dobieżyńska

- koszt szacunkowy - 85.300,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2013

11. Wymiana przyłączy wodociągowych – Buk, ul. Grodziska

- koszt szacunkowy - 56.700,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2013 - 2014

12. Wymiana sieci wodociągowej – Szewce – Zgoda, ul. Bukowska

- koszt szacunkowy - 21.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2013 -2014

13. Wymiana sieci wodociągowej – Dobieżyn, ul. Michalin

- koszt szacunkowy - 11.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2013 -2014

15. Wymiana przyłączy wodociągowych – Buk, ul. Szarych Szeregów

- koszt szacunkowy - 31.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2013

16. Projekt na budowę SUW w Buku

- koszt szacunkowy - 100.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2014- 2015

16A. Budowa SUW w Buku

- koszt szacunkowy - 5.322.355,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

+ środki zewnętrzne

- okres realizacji - 2015- 2016

17. Budowa sieci wodociągowej Buk, ul. Dobieżyńska działka nr 1130/12

- koszt szacunkowy - 13.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2014 - 2015

18. Budowa sieci wodociągowej Dobieżyn, ul. Bukowska działka nr 400/26

- koszt szacunkowy - 28.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2015

19. Budowa sieci wodociągowej – Szewce ul. Mylna

- koszt szacunkowy - 15.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2015

20. Budowa sieci wodociągowej – Otusz działka nr 169

- koszt szacunkowy - 27.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2015

21. Budowa sieci wodociągowej – Wielka Wieś, ul. Ratajczaka działka nr 401/53

- koszt szacunkowy - 38.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2016 – 2017

22. Opracowanie dokumentacji i wykonanie ujęcia wody w Kalwach

- koszt szacunkowy - 215.250,00 zł

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2016

23. Wymiana pompy głębinowej SUW Kalwy

- koszt szacunkowy - 8.200,00 zł

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2016

24. Projekt i budowa sieci wodociągowej - Niepruszewo, ul. Krótka

- koszt szacunkowy - 35.000,00 zł

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2017

**Urządzenia kanalizacyjne**

1. Oczyszczalnia ścieków – Wielka Wieś – projekt na budowę oczyszczalni ścieków

- szacunkowy koszt inwestycji - 120.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2014 -2015

2. Wymiana przepompowni ścieków w Buku, ul. Dworcowa

- szacunkowy koszt inwestycji - **701.000,00**

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2016 -2017

3. Oczyszczalnia ścieków Wielka Wieś – zakup pompy do ścieków

- szacunkowy koszt inwestycji - 8.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2014

4. Budowa kanalizacji sanitarnej - Buk, ul. Dobieżyńska działka nr 1130/12

- szacunkowy koszt inwestycji - 50.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2014- 2015

5. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków - Niepruszewo

- szacunkowy koszt inwestycji - 142.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2016-2017

6.Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Wielka Wieś

- szacunkowy koszt inwestycji - 12.000.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

+ WFOŚiGW, środki z budżetu MiG

- okres realizacji - 2016-2018

7. Zakup wozu asenizacyjnego

- szacunkowy koszt inwestycji - 209.100,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2016

8. Wykupy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

- szacunkowy koszt inwestycji - 50.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2016

9. Zakup pompy do ścieków (zbiornik retencyjny) do oczyszczalni ścieków – Wielka Wieś

- szacunkowy koszt inwestycji - 5.000,00

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2016

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Park Przemysłowy Niepruszewo

- szacunkowy koszt inwestycji - 1.574.400,00 zł

- źródło finansowania - środki własne ZGK Sp. z o.o.

- okres realizacji - 2016-2017

**UZASADNIENIE**

UCHWAŁY NR XXXVI/253/2017 RADY MIASTA I GMINY BUK

z dni 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie: **zmiany uchwały nr XXX/215/2013 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2013 - 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Buku.**

W dniu 14 czerwca 2017 r. do Urzędu wpłynął wniosek z Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Buku, ul. Przemysłowa 10, w sprawie wprowadzenia następujących zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2013 – 2017:

1. W dziale „Urządzenia wodociągowe”:
2. Wykreślenie pozycji: „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szewcach – ul. Strumykowa (280 mb)”
3. W pozycji: „Remont wieży ciśnień” zastąpienie kwoty „150.000,00 zł” kwotą „35.000,00 zł”
4. W dziale: „Urządzenia kanalizacyjne”:
5. W pozycji: „Wymiana przepompowni ścieków w Buku, ul. Dworcowa” zastąpienie kwoty „90.000,00 zł” kwotą „701.000,00 zł”
6. Wykreślenie pozycji: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami przyłączeniowymi – Dobieżyn, ul. Bukowska”
7. Wykreślenie pozycji: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami ze studnią przyłączeniową – Wielka Wieś, ul ks. Infułata Teofila Ratajczaka”
8. Wykreślenie pozycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Dobieżyn – gmina Buk – etap IIA (obejmuje część ul. Powstańców Wlkp., ul. Topolowa, ul. Wodna)”

W związku z tym, iż należy wprowadzić w/w zmiany do „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2013 – 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Buku” podjęcie niniejszej uchwały uważa się za celowe i w pełni zasadne.